| Ablas Frames Portfolio photographique | DEVIS |
| --- | --- |

| Émis par [Votre prénom / nom] Développeur(se) web freelance [Email] · [Téléphone] | Pour Ablas — Photographe indépendante ablasframes.com N° devis : DEV-2026-001 Date : Juin 2026 |
| --- | --- |

Objet de la mission

Conception et développement complet du site web portfolio de la photographe Ablas. Le projet couvre l'intégralité du cycle de développement : architecture, intégration des maquettes, développement front-end, tests, optimisation des performances et mise en ligne. Le devis inclut également la configuration de l'hébergement et une disponibilité weekend pour les modifications éventuelles. Durée estimée : 5 jours ouvrés.

| Poste de travail | Jours | TJM | Total HT |
| --- | --- | --- | --- |
| Jour 1 — Mise en place & architecture Configuration du projet Next.js, mise en place des routes, structure des données (chapitres, catégories, images), système de thème par chapitre. | 1 j | 75 € | 75 € |
| Jour 2 — Homepage & navigation Intégration de la bannière hero (« Fragments of my reality »), section chapitres scrollable, navbar sticky avec dropdown chapitres, version mobile responsive. | 1 j | 75 € | 75 € |
| Jour 3 — Pages chapitres Développement de la page chapitre dynamique : photo principale, description narrative, galerie photo en grille. Application des palettes propres à chaque chapitre (Thailand, Highlands, Amsterdam). | 1 j | 75 € | 75 € |
| Jour 4 — Filtres, lightbox & pages secondaires Filtrage des chapitres par catégorie (Wildlife, Travel, Portraits, Events). Développement de la lightbox (overlay, navigation, swipe mobile). Page À propos minimaliste. Formulaire de contact avec lien Instagram et email. | 1 j | 75 € | 75 € |
| Jour 5 — Optimisation & déploiement Conversion des images en WebP, mise en place du lazy loading et des srcset, optimisation Lighthouse (objectif > 85 mobile), déploiement sur Vercel, recette finale. | 1 j | 75 € | 75 € |
| Tests & recette Tests cross-navigateur (Chrome, Firefox, Safari, Edge), tests responsive sur mobile et tablette, vérification des formulaires, des liens, de la lightbox et des filtres. Correction des anomalies constatées. | 0,5 j | 75 € | 37,50 € |
| Configuration hébergement (Vercel) Mise en place du projet sur Vercel, configuration du domaine personnalisé ablasframes.com, certificat SSL, variables d'environnement, vérification du pipeline de déploiement continu. | 0,5 j | 75 € | 37,50 € |
| Disponibilité weekend — modifications Disponibilité le weekend pour intégrer les retours du client (ajustements visuels, corrections de contenu, modifications mineures). Facturation à la demi-journée (37,50 €) par tranche entamée. | Sur demande | 37,50 € | — |

| Sous-total développement (5 j) | 375 € |
| --- | --- |
| Tests & recette (0,5 j) | 37,50 € |
| Configuration hébergement (0,5 j) | 37,50 € |
| Modifications weekend (sur demande, par demi-journée) | 37,50 € / demi-j |
| TVA (non applicable — auto-entrepreneur*) | — |
| TOTAL HT (hors modifications weekend) | 450 € |

* Sous réserve du régime applicable. À adapter si assujetti à la TVA.

Conditions

| Modalités de paiement 50 % à la commande (225 €), solde à la livraison (225 €). Les modifications weekend sont facturées en supplément à 37,50 € par demi-journée entamée, sur bon de commande ou accord écrit préalable. Hébergement L'hébergement sur Vercel est gratuit (offre Hobby). La présente mission couvre uniquement le temps de configuration et de mise en ligne (inclus dans le poste dédié). Aucun abonnement n'est facturé. Contenu fourni par le client Photos en haute résolution, textes des chapitres, palettes complètes, identifiants Instagram et email. Tout retard de fourniture peut décaler le planning. | Délai de réalisation 5 jours ouvrés à compter de la réception du premier acompte et des éléments complets. Validité du devis Ce devis est valable 30 jours à compter de sa date d'émission. |
| --- | --- |

| Bon pour accord — Client Date : ____________________ Signature : | Émis par — Prestataire [Votre nom] Freelance développeur(se) web |
| --- | --- |